Plano de actividades do 3º trimestre 2015

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funcionalidade Macro | Trim. | Funcionalidade | Descrição | Data colocação em produção | OBS |
| Incluir ICF – Caixa de correio electrónicas | 3ºT 15 | Certificação da caixa de correio electrónico no Porton | Os contribuintes com acesso ao Porton para efectuarem a sua declaração deverão aceitar os termos de utilização da caixa de correio electrónico para acesso as notificações | 31/07/2015 |  |
| Consulta das notificações enviadas por correio electrónico | Todas as comunicações enviadas pela DCI aos contribuintes estarão disponíveis na caixa de correio electrónico |  |
| Registo da recepção da notificação | Sempre que um contribuinte aceder as suas notificações esta informação é registado no módulo de gestão das notificações |  |
| 1.2.1.15 - Módulo Justiça Tributária – Transgressão | 3º T | Estatísticas das liquidações oficiosas | As estatísticas serão produzidas em função de vários critérios definidos pela DCI | 31/07/2015 | Os dados serão disponibilizados no BI para consumo. |
| 1.2.1.15 - Módulo Justiça Tributária – Transgressão- Tramitação antes do auto de notícia | 3º T 15 | Receção da divergência e instauração processo | Tramitação processual baseado no relatório produzido pela Assistência técnica da AT Portugal | 30/09/2015 | Para a realização das actividades JT é necessário reactivar a equipa de Justiça Tributária. |
| 1ª Notificação – Convite a correcção |
| Validação prazos de reação/substituição |
| Extinção automática do processo antes do levantamento do auto de notícia |
| Inclusão das liquidações oficiosas no fluxo de processos |
| 2ª Notificação – Projecto liquidação oficiosa |
| 3ª Notificação – Liquidação definitiva |
| 1.2.1.15 - Módulo Justiça Tributária – Transgressão – Divergências MOD 106 | 3ºT | Qualificação - Erros de preenchimento | Análise vai ser baseado no relatório produzido pela Assistência técnica da AT Portugal | 30/09/2015 |  |
| Qualificação - Divergências entre o declarado no MOD. 106 e o cadastro | 30/09/2015 |  |
| 1.2.1.4 – Declaração Periódica de rendimentos (DPR) | 3º T | Sincronização dos anexos | Sincronização dos dados dos anexos entregues via Porton e disponibiliza-los no GRE para consulta | 30/07/2015 |  |
| Extra ICF – MOD. 107 | 3º T | Sincronização dos anexos | Sincronização dos dados dos anexos entregues via Porton e disponibiliza-los no GRE para consulta | 30/08/2015 |  |
| Incluir ICF – Gestão do cadastro | 3º T | Actalização Modelo 110 | Com os novos enquadramentos é preciso actualizar o conteúdo do modelo 110 no GRE | 15/08/2015 | É necessário a reformulação do modelo 110 por parte da DCI de forma a garantir os novos enquadramentos. |
| Incluir ICF – GP010 (Geração DUC) (GP010) – Porton | 3º T | Geração do DUC para pagamento do imposto de selo e do DPR | Permitir a geração do DUC para pagamento das retenções | 15/07/2015 | Esta funcionalidade deve ser equacionada visto que ela irá obrigar a que posteriormente sejam anexados os modelos ao pagamento via script |
| Utilizar o campo associado no módulo | Caso um perfil tenha vários associados, deve-se poder gerar o GP010 para cada associado separadamente | 15/07/2015 |  |
| Extra ICF - Pagamento por conta |  | Adicional pagamento por conta | Geração de uma liquidação adicional a todos os que não efectuaram o pagamento por conta no valor mínimo legal |  | A DCI tem de se pronunciar sobre a pertinência desta actividade |
| Instauração processo no contencioso tributário |  |  |
| Notificação da Adicional |  |  |
| Incluir ICF – Pesquisa NIF detalhado | 3º T | Pesquisa NIF detalhado (Web Services) – DGA | Disponibilização de um serviço que permite o consumo dos dados do cadastro | 30/072015 | A STITA deve confirmar os campos necessários para a programação deste serviço |